| Zamawiający: GMINA LEONCIN ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin |
| --- |
| (nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego) |
| Nr postępowania: KZPA. 271.P.N. 7 .2015 |
| ZATWIERDZAM |
| Leoncin, dnia 2015.08.04 | Z up. Wójta Gminy /- /Henryk Mędrecki Sekretarz Gminy |
| (podpis kierownika jednostki) |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |
| zwana dalej (SIWZ) |
| projekt pn. „ Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną” zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale – Stare Grochale gmina Leoncin ”. |

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

| Zamówienia publicznego udziela: |
| --- |
| Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin |
| (nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego) |
| NIP: 531-16-66-399 | REGON: 13270471 |
| www.leoncin.pl | mail: ug.leoncin@tlen.pl; gmina@leoncin.pl |
| Sekretariat: | tel. (22) 785-65-82/85 | tel./fax (22) 785-65-82/85, 785-66-00 |

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dalej ustawą prawo zamówień publicznych.

2.2 Zadania w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 10 - 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarko wodno -ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 nazwa projektu „ Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną” .

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: „ Gmina Leoncin: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną ” zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale – Stare Grochale  gmina Leoncin ”.

3.1 Symbole Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: Roboty pomiarowe i geodezyjne 4511100 – 8,	45.00.00.00-7    Roboty budowlane, 45.10.00.00-8    Przygotowanie terenu pod budowę, 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45.23.00.00-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg lotnisk, kolei: wyrównania terenu .

Przedmiotem zamówienia  w ramach projektu pn. „  Gmina Leoncin: Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną ”jest  zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale – Stare Grochale  gmina Leoncin ”.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wodociągu  dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności oraz dla zapewnienia niezbędnej ilości wody do celów p. pożarowych.

Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC 160/6,2 oraz z  PVC –U 110/4,2 i PVC-U 90/4,3.  Długość projektowanej sieci wodociągowej :

PVC-U 90/4,3 L=12,00 mb, PVC-U160/6,2 L=1 080,50mb, PVC-U110/4,2L= 1 452,00 mb

Długość i trasę przebiegu sieci wodociągowej  ze wskazaniem długości odcinków o poszczególnych przekrojach określa projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową   „EKOPROJEKT”      06-400 Ciechanów ul. Nadrzeczna 39 oraz przedmiar robót (pompownia ani zbiornik szczelny nie wchodzi w zakres opracowania).

Zakres robót poszczególnych określi harmonogram rzeczowo - finansowy dołączony do umowy.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: przedmiar robót, STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące odpowiednio załącznik Nr 9, 10 i 11 do SIWZ.

  - Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, nazw producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe urządzenia, materiały.

  - W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz zapoznał się z jego otoczeniem.

  - UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

# 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

# 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1  	Termin realizacji zamówienia do 30 września 2015 r.

# 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj:

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia: rozpatrywane będą oferty, w których wykazano – 	w 	 zakresie powyższego warunku ; Wykonawca musi przedstawić wykaz potwierdzający 	 	wykonanie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o 	długości nie krótszej niż 1,0 km i wartości nie mniejszej niż 60.000,00zł brutto – 	wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 	wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 	działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 	wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 	zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg zał. do SIWZ wzór 	Nr 3

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zmawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia;

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca

skierował do wykonania zamówienia:

a)	kierownika budowy, w branży sanitarnej  – 1 osoba  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów który posiada  :

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w pkt 7.1 ppkt c, d.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej tj:

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca 	   	   potwierdza spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia     .

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w pkt 7.1 ppkt e.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców spełnienie warunku dot. sytuacji finansowej oceniane będzie łącznie.

  - Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

# 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 4) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5),

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6),

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

- aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dołączenia do oferty wydruku komputerowego z Centralnej Informacji KRS musi on posiadać cechy określone w § 9 ust. 2 w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnionych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. nr 297 poz. 1760).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- informację o tym, że nie należy / należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5 PZP, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ oraz, w przypadku wskazania, iż Wykonawca

należy do takiej grupy, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

stanowiącą załącznik nr 7(1) do SIWZ.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

    - w pkt 7.2 lit. b) – d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - w pkt 7.2 lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 pkt 1 lit. a), c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 7.5 stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, potwierdzające istnienie potencjału na który powołuje się wykonawca

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Treść tego dokumentu / tych dokumentów musi bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.

  - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 4 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument określony w pkt 7.1 ppkt e) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Wykonawcy nie złożyli w ofercie wszystkich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy Zamawiający wezwie ich do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie.

  - Zamawiający nie ma obowiązku wzywać Wykonawców do uzupełnienia, o którym mowa w pkt 7.10, jeżeli mimo uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy lub unieważnienie postępowania.

  - Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą potwierdzać spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju,              w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykluczonych Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 8.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIEOSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. muszą być przekazywane pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą faxu. Jeżeli korespondencja zostanie przekazana za pomocą faksu strona otrzymująca na żądanie strony przekazującej musi niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji itp. drogą elektroniczną.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę pomimo takiego żądania, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

  - Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  05 - 155 Leoncin

8.5 Godziny pracy Zamawiającego są następujące: poniedziałek 09:00 – 17:00, pozostałe dni: wtorek – piątek 8:00 – 16:00. 8.6 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05 - 155 Leoncin pokój nr 20

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Agnieszka Filipowicz w sprawach formalnych - pok. Nr 20, w godz. 8.00 - 16.00 od wtorku do                 piątku , poniedziałek od 9.00 - 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin  ul. Partyzantów 3.

Aniela Jarząbek w sprawach merytorycznych- pok. Nr 12, w godz. 8.00 - 16.00 od wtorku do piątku , poniedziałek od 9.00 - 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin  ul. Partyzantów 3.

# 9. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem do Zamawiającego. Zapytania winny być opisane w sposób umożliwiający określenie postępowania, którego zapytanie dotyczy.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez podania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

  - Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, chyba że zaistnieje taka potrzeba.

# 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium.

# 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu o czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni – tylko jeden raz.

  - Termin związania ofertą może przedłużyć również Wykonawca samodzielnie bez wniosku Zamawiającego.

# 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów    3, 05-155 Leoncin pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 19.08.2015 r. do godz. 09:00  Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

Oferta na – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale – Stare

Grochale  gmina Leoncin „Nie otwierać przed dniem 19.08.2015 r. godz. 09.30”

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.

  - Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Ofertę składa się w języku polskim.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

- wypełniony formularz OFERTY wg załącznika nr 1 do siwz. OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcę/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- uproszczony kosztorys ofertowy,

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1,

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określone w pkt 7.2,

- zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów),

- pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),

- w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Wszystkie dokumenty sporządzone i złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia stanowiące część składową oferty muszą być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wówczas informacje takie nie będą ujawniane (udostępniane) pozostałym Wykonawcom.

  - Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający odtajni bezpodstawnie zastrzeżone informacje (Uchwała SN sygn. akt. III CZP 74/05).

# 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  05-155 Leoncin pokój nr 8 (sekretariat)  w terminie do dnia 19.08.2015 r.  do godziny 09:00  .

  - W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej nadania.

  - Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wprowadzić do oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

  - Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  05-155 Leoncin pokój nr 5 do dnia 19.08.2015 r.  do godziny 09:30

  - Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

  - Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji:

a) 	przedstawi skład komisji przetargowej,

b)	poda ilość złożonych ofert,

c)	dokona sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia ofert,

d)	poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Po otwarciu ofert, do wiadomości podane zostaną:

- nazwa oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu gwarancji,

- terminu płatności.

  - Z chwilą otwarcia oferty, Wykonawca nie może wprowadzać do niej żadnych zmian.

# 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca poda w ofercie cenę za całość zamówienia. Podana cena stanowi cenę ryczałtową.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), art. 632:

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

  - W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowo oraz przedmiaru robót, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą uproszczony kosztorys ofertowy, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do siwz. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawcy zobowiązani są do wyceny wszystkich pozycji przedmiaru zgodnie z ich opisem. Jeżeli jakieś roboty zdaniem wykonawcy powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną ujęte w wynagrodzeniu ryczałtowym a nie są podane w przedmiarze robót, to wykonawca powinien je przyjąć do wykonania w kosztorysie ofertowym. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w pierwszej kolejności dokumentację techniczną.

  - Zaokrąglenia ceny w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

  - Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie przewiduje się rozliczeń w innej obcej walucie.

# 15. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. 	Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena oraz termin  gwarancji  	(gwarancji 	jakości).

15.2. 	Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy:

- cena 90 %

- termin gwarancji (gwarancji jakości) 10%

15.3. 	W kryterium, o którym mowa w ust. 2 oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny 	spośród niepodlegających odrzuceniu ofert i najdłuższego, maksymalnego okresu udzielenia 	termin gwarancji (gwarancji jakości).

15.4. 	Ocena nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o 	przedstawione w ust. 2 kryterium, z uwzględnieniem zapisów ust. 15.3 i 15. 5 – 15.6.

15.5. 	Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 	przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 0,005 punktu i 	wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.

15.6. 	Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

15.6.1. Wg kryterium cena:

Najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C = ----------------------------------------------------- 				x 100%

Cena brutto badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena wynosi:

ilość punktów za kryterium (C) x waga procentowa dla kryterium cena (90%)

15.6.2. Wg kryterium termin gwarancji (gwarancji jakości) min. 36 miesięcy, a max. 48 miesięcy”:

termin gwarancji

G = 	-----------------------------------------------------			 x 100%

max .48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin gwarancji wynosi:

ilość punktów za kryterium (G) x waga procentowa dla kryterium gwarancja (10%)

15. 6.3. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów w poszczególnych kryteriach (C+G)

15. 7. 	Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która otrzyma największą 	ilość 	punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie uznana przez 	Zamawiającego za najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta 	wynosi 100 pkt.

15.8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość 	punktów.

15.9. 	Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty 	najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz tym 	samym okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 	oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

15.10. 	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 	zaoferowane w złożonych ofertach.

# 16. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, dokonana będzie komisyjnie w oparciu o zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać do Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi omyłki w ofercie.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

# 17. 	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 17.1 lit. a powyżej na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający wymaga, aby w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca przedstawił:

  - harmonogram rzeczowo – finansowy,

  - w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego – stosownie do przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki dokument potwierdzający uprawnienia osób reprezentujących spółkę do zawierania umów o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego tj. stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli z jej treści wynika, że podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane,

  - w przypadku, jeżeli w realizacji zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy) – umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami,

  - w sytuacji, jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – umowę zlecenia itp.,

  - w przypadku wybranej oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez ponownego przeprowadzania oceny, chyba że w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest tylko jedna ważna oferta.

# 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY

  - Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany zawartej umowy.

  - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, a także zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacjach określonych poniżej.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawek celnych lub podatku VAT.

      - Każda ze stron ma prawo do wnioskowania zmiany umowy poprzez zmianę terminu umownego zakończenia robót, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

    - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów (temperatury znacznie odbiegające od średnich temperatur w danym okresie czasu, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych),

    - siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa jak huragany i powodzie, niepokoje społeczne, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i podwykonawców, działania militarne),

    - braku środków finansowych na realizację inwestycji lub przesunięć uruchamiania środków finansowych,

    - konieczności dokonania zmian będących konsekwencją błędów w dokumentacji projektowej bez wprowadzenia, których nie będzie możliwe wykonanie umowy,

    - konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

    - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

    - zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

    - odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych ;

    - odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

    - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-	wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

-	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 	projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

-	odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 	decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 	tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 	realizacji inwestycji;

k) Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych  od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności

przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień

dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy,

jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego    w ofercie jedynie

za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego    Kierownika Budowy.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany

Kierownika Budowy , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich  obowiązków wynikających z

umowy.

  - W przypadku zmiany Kierownika Budowy nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne

uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej 	okręgowej izby inżynierów.

  - Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 	Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 	Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę pod 	warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym 	niż wskazany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy 	podwykonawca.

  - Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek 	do drugiej strony. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach musi zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmiany sposobu 	rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej 	przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 	realizacji projektu;

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

    - Zmiana danych teleadresowych,

    - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

# 20. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.1  Od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o 	udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 	podstawie ustawy, przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

20.2   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 		       warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 	       zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.

20.3   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

20.4   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

20.5   Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

20.6    W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w

ustawie dla tej czynności.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27

ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.8   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 	 	Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie

internetowej.

20.9   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 	odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

20.10  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

# 21. INFORMACJE KOŃCOWE

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie przewiduje się rozliczeń w innej obcej walucie.

  - Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie będzie wracał Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

  - Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  - Udostępnianie protokołu może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faxem zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o którym mowa poniżej.

  - Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. ofert).

  - Zamawiający niezwłocznie udostępni protokół lub załączniki z zastrzeżeniem pkt 21.10.

  - W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert Zamawiający udostępni oferty lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zawartość:

SIWZ wraz z załącznikami:

- nr 1 – oferta

- nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- nr 4 – wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy — w tym okresie

- nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- nr 6 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

7.      nr 7– oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

8.      nr 7(1) - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- nr 8 – projekt umowy

- nr 9 – przedmiary robót

- nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- nr 11 – dokumentacja projektowa

# Text boxes

10